## Slide 1
P4 Ph4 한미글로벌 감리품질관리계획서 개정 비교 분석
Rev.3 (2026.06.23) → Rev.4 (2026.07.16)
작성: 윤익현 | 검토: 유지우 | 승인: 박상진 | 작성일: 2026.07.14

## Slide 2
Ⅰ. 종합 결과
개정 목적: 2026년 상반기 QMS Audit 지적사항 추가 반영
📌 총 15개 조항 + 신규 표 5건 변경·추가
① 업무절차의 단계별 구체화
기존 나열식 절차 → (1)~(4) 단계 구조 또는 "가.나.다." 절차로 재구성
각 단계의 수행주체(단장/공무팀장/공종팀장/담당 감리원) 명시
② 책임과 권한의 역할별 명확화
5.2(R&R), 6.2(품질목표), 8.6(품질감리) 등 직책별 책임과 권한 재정리
③ 관리기준의 표 체계화
7.3, 7.5, 7.6 조항 중심으로 신규 기준표 5건 추가 (서술형 → 표)

## Slide 3
개정 이력
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 및 사유 | 작성 / 검토 / 승인 | 
REV3 | 2026.06.23 | 26년 상반기 QMS Audit 반영 | 윤익현 | 유지우
REV4 | 2026.07.16 | 26년 상반기 QMS Audit 추가 반영 | 윤익현 | 유지우

## Slide 4
Ⅱ. 항목별 변경사항 총괄 (1/2)
1. 표지/1.2 개정현황 (1. 일반사항)
서지사항 갱신 — Rev.3→Rev.4, 발행일 갱신, 개정이력표 행 추가
2. 4.2.5 이해관계자 요구사항 관리 (4. 조직상황)
절차 세분화 — 나열식→3단계 재구성, 반기/월간 주기 기준 신설
3. 5.1.1~5.1.2 품질방침 (5. 리더십)
절차 신설 — 작성→승인→게시공유→기록관리 체계, 역할 명확화
4. 5.2.4~5.2.5 R&R 업무분장 (5. 리더십)
R&R 명확화 — 개정→취합→검토→승인 절차 흐름 구체화
5. 6.2.4~6.2.5 품질목표관리 (6. 기획)
절차 재구성 — KPI 8단계, 3대 평가분야 명시, 경영검토 보고체계 신설
6. 6.3.1~6.3.5 품질관리계획서 변경관리 (6. 기획)
조항 신설 — 작성→검토→승인 3단계 개정절차, 용어정의 추가
7. 7.3.5~7.3.8 지식관리 (7. 지원)
절차 재구성/표 신설 — 4단계 + 지식유형별 담당·보관 표
8. 7.4.7 교육훈련 (7. 지원)
절차 신설/표 갱신 — 교육후 결과보고, 신규감리원 비동기학습 개편

## Slide 5
Ⅱ. 항목별 변경사항 총괄 (2/2)
9. 7.5.3, 7.5.6 의사소통관리 (7. 지원)
절차 재구성/표 확대 — 4단계 재구성, 의사소통기준표 4행→11행, 외부/내부 대상표 2건 신규
10. 7.6.5~7.6.7 문서화된 정보관리 (7. 지원)
신설/표 신설 — 문서/기록 관리방법 구분, 관리기준표 2건 신규
11. 8.5.5 공정감리 업무절차 (8. 운용)
절차 구체화 — 공정/테마점검, 기술검토, ITP, PCM, 기계설비법 신고 등 수행주체 명시
12. 8.6.4~8.6.5 품질감리 (8. 운용)
R&R 재정리/기준 신설 — D-1일 사전검토, Random 통보, CPMS 처리기한 1일 이내
13. 8.8.5 부적합 공사의 관리 (8. 운용)
절차 재구성 — 발견→보고→CPMS 등재→조치→확인→승인, 최종 승인: 삼성전자 담당자
14. 9.2.5 분석 및 평가 (9. 성과관리)
절차 재구성 — 데이터 수집→분석→F/B 3단계, 개선대책 차기 경영검토 반영
15. 10.1.5 부적합 및 시정조치 (10. 개선)
절차 재구성 — 대상선정→시정조치→결과검토→기록 4단계, 부적합 대상 정의 구체화

## Slide 6
Ⅲ. 신설 서식(표) 목록
이번 개정에서 5건의 관리기준 표가 신규 추가됨
조항 | 신설 표 명칭 | 분류
7.3.5 | 지식유형별 담당·보관방법 표 | 지식관리
7.5.6 | 외부 의사소통 대상·방법·기준 표 | 의사소통
7.5.6 | 내부 의사소통 대상·방법·기준 표 | 의사소통
7.6.6 | 문서 관리기준 표 | 문서관리
7.6.7 | 기록 관리기준 표 | 문서관리

## Slide 7
Ⅳ. 주요 변경 분야별 요약
📋 의사소통 관리 (7.5)
• 기준표 4행→11행 확대
• 정기/수시보고, 공문수발신, 검측·기성, 인허가서류 등 추가
• 외부/내부 의사소통 대상표 2건 신규
📚 문서화된 정보관리 (7.6)
• 문서와 기록 관리방법을 분리하여 신설
• 보관연한을 표로 체계화 (문서/기록 관리기준표 2건)
🔍 품질감리 (8.6)
• D-1일 사전검토 후 입회여부 Random 통보
• CPMS 처리기한: 작업일 기준 1일 이내
⚙️ 부적합 관리 (8.8 / 10.1)
• 발견→승인까지 6단계 절차 재구성
• 부적합 대상 정의 구체화 (Audit, B/P, VOC 등)

## Slide 8
Ⅴ. 비교 방법 및 유의사항
본 비교 분석 방법
• 개정 전(Rev.3) / 개정 후(Rev.4) 두 파일의 본문 단락 및 표 내용을 텍스트 대조
• 실질적으로 변경된 항목(절차·기준·책임소재) 위주로 정리
제외 사항
• 문구·어미 표현 통일 등 의미 변화가 없는 경미한 수정은 제외
• 그림·도면·서식 레이아웃 등 시각적 요소 변경 여부는 미포함
⚠ 주의사항
• 본 자료는 자동 대조 결과 기반 — 최종 활용 전 원문 대조 확인 권장